PROGRAM DE DERATIZARE

LA PLATFOREMELE DE DEPOZITARE A DESEURILOR

DE PE RAZA MUN. BAIA MARE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Date/Schimb | Persoane | Echipament | LocațieRaza Mun. Baia Mare | Tip activitate | Descriere |
| 1 | 18.08.2025 | 4persoane | MănușiRotopercurtorStații intoxicareRaticid | Cart. Republicii/ Cart. Traian Valea Borcutului/ Cart. Săsar | Instalare stații intoxicare platforme  | Instalare stații intoxicareplatforme |
| 2 | 19.08.2025 | 4persoane | MănușiRotopercurtorStații intoxicareRaticid | Cart. Republicii (cart. Moldovei/ Cart. Garii)/ Cart. Săsar | Instalare stații intoxicare platforme | Instalare stații intoxicareplatforme |
| 3 | 20.08.2025 | 2persoane | MănușiRotopercurtorStații intoxicareRaticid | Cart. Gării, Cart. Moldovei/ Cart. Dragoș Vodă, Cart. Bilașcu | Instalare stații intoxicare platforme | Instalare stații intoxicareplatforme |
| 4 | 21.08.2025 | 2persoane | MănușiRotopercurtorStații intoxicareRaticid | Cart. Gării, Cart. Moldovei/ Cart. Dragoș Vodă, Cart. Bilașcu | Instalare stații intoxicare platforme | Instalare stații intoxicareplatforme |
| 5 | 22.08.2025 | 2persoane | MănușiRotopercurtorStații intoxicareRaticid | Cart. Griviței/ Cart. Progresului | Instalare stații intoxicare platforme | Instalare stații intoxicareplatforme |
| 6 | 25.08.2025 | 2persoane | MănușiRotopercurtorStații intoxicareRaticid | Cart. Griviței/ Cart. Progresului | Instalare stații intoxicare platforme | Instalare stații intoxicareplatforme |
| 7 | 26.08.2025 | 2persoane | MănușiRotopercurtorStații intoxicareRaticid | Cart. Orasul Vechi/ Cart. Firiza- Ferneziu | Instalare stații intoxicare platforme | Instalare stații intoxicareplatforme |
| 8 | 27.08.2025 | 2persoane | MănușiRotopercurtorStații intoxicareRaticid | Cart. Alecsandri/ Cart. Cart. Depozitelor | Instalare stații intoxicare platforme | Instalare stații intoxicareplatforme |
| 9 | 28.08.2025 | 2persoane | MănușiRotopercurtorStații intoxicareRaticid | Cart. Alecsandri/ Cart. Cart. Depozitelor | Instalare stații intoxicare platforme | Instalare stații intoxicareplatforme |

 Sef Serviciu DDD

 Albu Augustin Vasile